## Slide 1
Ing. José Campos Pereda
Consultor Agile, Scrum, DevSecOps.
jcampospereda@hotmail.com
Azure DevOps
Introducción y fundamentos

## Slide 2: Planeación y administración avanzada
Personalización de paneles y vistas
Seguimiento del trabajo y rastreabilidad
Configuración de permisos y accesos
Implementación de políticas de fusión
Recuperación de datos específicos mediante Git (revert, cherry-pick, etc.)

## Slide 3: Planeación y administración avanzada
Tipos de paneles
Widgets: gráficos, consultas, burndown, KPIs.
Personalización de vistas de trabajo (Backlogs, Boards, Queries).

## Slide 4: Tipos de paneles
Elemento | Descripción | Propósito
Paneles (Dashboards) | Espacios visuales con widgets para monitorear el estado del proyecto. | Mostrar métricas, progreso, pendientes y KPIs.
Vistas de trabajo (Boards, Backlogs, Queries) | Interfaces que muestran los work items según filtros o estados. | Dar seguimiento al trabajo diario del equipo.

## Slide 5: Crear un panel
Pasos:
  Asigna un nombre al panel (ejemplo: Dashboard Sprint 5).
  Elige el Team (equipo) al que pertenece el panel.
  Define si será Privado o Compartido.
  Haz clic en Create.
Tip: Crea dashboards separados para equipos de desarrollo, QA y gestión.

## Slide 6: Widgets más usados:
Widget | Función | Ejemplo
Query Tile | Muestra el resultado de una consulta (ej. bugs abiertos). | "Bugs activos del Sprint actual"
Sprint Burndown | Gráfico de tareas restantes vs tiempo. | Seguimiento de avance diario.
Work Item Chart | Gráfico de barras o pastel basado en queries. | Distribución por responsable o estado.
Build History | Estado de builds recientes. | Monitorear estabilidad de CI/CD.
Pull Request Overview | Pull requests abiertos, aprobados o rechazados. | Supervisar revisiones pendientes.

## Slide 7: Seguimiento del trabajo y rastreabilidad
Work Items y su relación con commits, builds y releases.
Trazabilidad desde una historia hasta un release.

## Slide 8: Administración, control y recuperación
Grupos y niveles de acceso (Stakeholder, Basic, Basic+Test Plans).
Permisos por área, repositorio y pipeline.

## Slide 9: Implementación de políticas de fusión
Tipos de políticas: revisión de PR, build obligatoria, tamaño del PR, etc.
Estrategias de branching y flujos de trabajo (GitFlow, Trunk-based).

## Slide 10: Recuperación de datos específicos mediante Git (revert, cherry-pick, etc.)
git revert, git reset, git cherry-pick.
Estrategias seguras para revertir merges o commits erróneos.

## Slide 11: Escenarios comunes de recuperación
Commit con error en producción.
Pull request fusionado por accidente.
Cambios en una rama que deben aplicarse a otra.

## Slide 12: Comparativa rápida
Aspecto | git revert | git cherry-pick
Propósito | Deshacer cambios | Reutilizar cambios
Resultado | Crea un commit que revierte otro | Crea un commit igual al original en otra rama
Riesgo en ramas compartidas | Seguro (no altera historial) | Seguro si no hay conflictos
Uso típico | Corrección de errores en main | Aplicar fix entre ramas (main → release)
Modifica historial existente | No | No (pero crea un nuevo commit)
Posible conflicto | Sí, si los archivos han cambiado | Sí, si el contexto del commit ha cambiado
Comando contrario | Ninguno (anula cambios) | Ninguno (copia cambios)

## Slide 13: Buenas prácticas en recuperación
Evitar ramas públicas.
1
Trabajar desde una rama temporal para pruebas de reversión.
2
Documentar commits de recuperación con mensajes claros (“Revert bug fix #234 - rollback”).
3
Confirmar el resultado
4

## Slide 14
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

## Slide 15: MÓDULO V: PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PIPELINES CI/CD
Implementación de CI con Azure Pipelines y Agentes
Concepto de integración continua (CI)
Configuración de Azure Pipelines
Elección entre agentes hospedados y autohospedados
Deploy múltiples Cloud/ OnPremise
Deploy a GCP
Deploy Azure
Deploy servidores On Premise

## Slide 16: MÓDULO V: PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PIPELINES CI/CD
Integración Continua con Acciones de GitHub
Creación de flujos de trabajo con GitHub Actions
Variables de entorno y secretos cifrados
Mejores prácticas en GitHub Actions
Diseño de una Estrategia de Compilación de Contenedores y Kubernetes
¿Qué son los contenedores y por qué usarlos?
Creación de Dockerfiles y despliegue en Kubernetes
Servicios relacionados con contenedores en Azure

## Slide 17: MÓDULO V: PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PIPELINES CI/CD
Multi-Stage YAML para Despliegues Continuos
  Descripción de estrategias de despliegue
  Implementación de despliegues RunOnce, Rolling y Canary